- МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30 сентября 2009 г. N 49-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

ОРГАНОВ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2010 - 2012 ГОДЫ

(в ред. Приказа Министерства труда и социального развития

Омской области от 30.11.2009 N 54-п)

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 распоряжения Правительства Омской области от 19 марта 2009 года N 34-рп "О дополнительных мерах по повышению пожарной безопасности в бюджетных учреждениях социального обслуживания Омской области и жилых домах муниципального специализированного жилищного фонда с круглосуточным проживанием маломобильных групп населения" приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Обеспечение пожарной безопасности государственных учреждений социального обслуживания Омской области и территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области" на 2010 - 2012 годы (далее - Программа).

(в ред. Приказа Министерства труда и социального развития Омской области от 30.11.2009 N 54-п)

2. Руководителям государственных учреждений социального обслуживания и территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области обеспечить выполнение Программы.

(в ред. Приказа Министерства труда и социального развития Омской области от 30.11.2009 N 54-п)

3. Заместителям Министра труда и социального развития Омской области, руководителям департаментов: финансово-экономического обеспечения, департамента обеспечения социального обслуживания населения, департамента организационного и информационного обеспечения, департамента социальной поддержки и управления демографической и семейной политики - обеспечить организационно-методическое руководство и контроль за выполнением Программы.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

А.В.БЕСШТАНЬКО

- Приложение

к приказу

Министерства труда и

социального развития

Омской области

от 30 сентября 2009 г. N 49-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений

социального обслуживания Омской области и территориальных

органов Министерства труда и социального развития

Омской области" на 2010 - 2012 годы"

(в ред. Приказа Министерства труда и социального развития

Омской области от 30.11.2009 N 54-п)

- ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

"Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений

социального обслуживания Омской области и территориальных

органов Министерства труда и социального развития

Омской области" на 2010 - 2012 годы"

| Наименование субъекта бюджетного планирования | Министерство труда и социального развития Омской области |
| --- | --- |
| Наименование ведомственной целевой программы | Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений социального обслуживания Омской области и территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области" на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа) |
| Цель и задачи | Цель: повышение эффективности пожарно- профилактической работы, направленной на обеспечение пожарной безопасности в бюджетных учреждениях социального обслуживания (далее - учреждения) и территориальных органах Министерства труда и социального развития Омской области (далее - Министерство). Задачи: - повышение уровня противопожарной защиты учреждений и территориальных органов Министерства; - улучшение материально-технической базы для тушения пожаров и спасения людей |
| Целевые индикаторы | Доля объектов, деревянные конструкции которых обработаны огнезащитным составом, %. Доля объектов, на которых проводятся плановые замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, %. Укомплектованность объектов системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре и системами автоматического пожаротушения, %. Вывод сигнала о срабатывании с пульта автоматической пожарной сигнализации учреждения на пульт пожарной охраны в учреждениях и территориальных органах Министерства, % |
| Сроки реализации | Реализация Программы осуществляется в течение 2010 - 2012 годов |
| Объемы и источники финансирования | Программа финансируется из областного бюджета, а также внебюджетных средств учреждений. Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 108835,3 тыс. рублей |
| Непосредственные результаты реализации ведомственной целевой Программы | Создание эффективной системы пожарной безопасности учреждений и территориальных органов Министерства |
| Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой Программы | 1. Обеспечение объектов учреждений системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, системами автоматического пожаротушения и вывод сигнала о срабатывании с пульта автоматической пожарной сигнализации учреждения на пульт пожарной охраны в автоматическом режиме. 2. Повышение огнестойкости деревянных конструкций объектов. 3. Приведение технического состояния внутренних и наружных электрических сетей учреждений в соответствие с установленными нормами и требованиями |

- 1. Содержание проблемы

Реализуя государственную политику в сфере обеспечения пожарной безопасности, Министерство в пределах своей компетенции организует работу по соблюдению требований пожарной безопасности в учреждениях и территориальных органах Министерства.

В целях реализации комплекса неотложных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности государственной системы социальных служб Омской области, принято распоряжение Правительства Омской области от 19 марта 2009 года N 34-рп "О дополнительных мерах по повышению пожарной безопасности в бюджетных учреждениях социального обслуживания Омской области и жилых домах муниципального специализированного жилищного фонда с круглосуточным проживанием маломобильных групп населения".

Для повышения пожарной безопасности учреждений в 2008 - 2009 годах в жилых корпусах установлена автоматическая пожарная сигнализация, учреждения укомплектованы средствами пожаротушения. Заключены договоры на техническое обслуживание пожарной сигнализации со специализированными организациями, выполнен значительный объем работ по замене электропроводки.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, в учреждениях и территориальных органах Министерства имеются нарушения требований пожарной безопасности. Так в 2008 - 2009 годах в ходе пожарно-технических обследований объектов учреждений и территориальных органов Министерства подразделениями государственного пожарного надзора было выявлено значительное количество нарушений требований пожарной безопасности.

В связи с принятием Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" повысились требования к уровню пожарной безопасности объектов учреждений.

Необходима разработка деклараций пожарной безопасности для учреждений с массовым пребыванием людей.

Кроме этого, проблемными вопросами остаются:

- недостаточная укомплектованность жилых и вспомогательных объектов системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре и системами автоматического пожаротушения (16 процентов), а также выводом сигнала о срабатывании с пультов автоматической пожарной сигнализации учреждений на пульты пожарной охраны в автоматическом режиме (14 процентов);

- ремонт электрических сетей учреждений и территориальных органов Министерства, на 230 объектах (79 процентов) не проведены плановые замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования. На 112 объектах (39 процентов) деревянные конструкции необходимо обработать огнезащитным составом;

- замена сгораемой отделки на путях эвакуации;

- отсутствие в ряде объектов системы противопожарного водоснабжения;

- перезарядка и замена первичных средств пожаротушения по окончании гарантийного срока хранения.

Мероприятия Программы направлены на устранение нарушений в сфере пожарной безопасности. Программа позволит планомерно проводить работу по обеспечению на объектах учреждений необходимых условий для безопасности людей и предусматривать необходимые материальные и организационные ресурсы.

- 2. Цель и основные задачи Программы

Целью Программы является повышение эффективности пожарно-профилактической работы, направленной на обеспечение пожарной безопасности в учреждениях и территориальных органах Министерства.

Задачами Программы являются:

- повышение уровня противопожарной защиты учреждений и территориальных органов Министерства;

- создание необходимой материально-технической базы для тушения пожаров и спасения людей.

- 3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты

реализации Программы

Для каждой задачи Программы определены целевые индикаторы и их значения на 2010 - 2012 годы. Описание целевых индикаторов Программы приведено в приложении N 1 к настоящей Программе.

Значение целевого индикатора "доля объектов, деревянные конструкции которых обработаны огнезащитным составом" рассчитывается путем определения процента объектов учреждений и территориальных органов Министерства, деревянные конструкции которых обработаны огнезащитным составом, от запланированного количества объектов учреждений и территориальных органов Министерства, подлежащих огнезащитной обработке.

Значение целевого индикатора "доля объектов, на которых проводятся плановые замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования" рассчитывается путем определения процента объектов учреждений и территориальных органов Министерства, на которых проводятся плановые замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, от запланированного количества объектов учреждений и территориальных органов Министерства.

Значение целевого индикатора "укомплектованность объектов системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре и системами автоматического пожаротушения" рассчитывается путем определения процента объектов учреждений и территориальных органов Министерства, укомплектованных системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре и системами автоматического пожаротушения, от запланированного количества объектов учреждений и территориальных органов Министерства.

Значение целевого индикатора "вывод сигнала о срабатывании с пульта автоматической пожарной сигнализации учреждения на пульт пожарной охраны в автоматическом режиме в учреждениях и территориальных органах Министерства" рассчитывается путем определения процента учреждений и территориальных органов Министерства, где выведен сигнал о срабатывании с пульта автоматической пожарной сигнализации учреждения на пульт пожарной охраны в автоматическом режиме, от запланированного количества объектов учреждений и территориальных органов Министерства.

Источниками данных для расчета целевых индикаторов являются отчеты учреждений и территориальных органов Министерства, предписания государственного пожарного надзора, материалы проверок выполнения программных мероприятий.

Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

- оборудование 88 объектов учреждений и территориальных органов Министерства системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, выводом сигнала о срабатывании с пульта автоматической пожарной сигнализации учреждения на пульт пожарной охраны в автоматическом режиме и системами автоматического пожаротушения;

- своевременное проведение на 112 объектах учреждений и территориальных органов Министерства огнезащитной обработки деревянных конструкций;

- создание условий для своевременного проведения на 230 объектах учреждений и территориальных органов Министерства замеров сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования;

- проведение перезарядки и замены первичных средств пожаротушения по окончании гарантийного срока хранения в учреждениях и территориальных органах Министерства.

- 4. Перечень мероприятий Программы

В ходе реализации Программы планируется осуществление финансирования расходов, связанных с выполнением противопожарных мероприятий в 18 государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Омской области, 26 бюджетных учреждениях Омской области - комплексных центрах социального обслуживания населения, центре социальной адаптации, 12 бюджетных учреждениях Омской области - центрах социального обслуживания, 23 бюджетных учреждениях Омской области - центрах социального обслуживания семьи и детей, 33 территориальных органах Министерства, областном центре жилищных субсидий, социальных выплат и льгот и его филиалах в районах области.

(в ред. Приказа Министерства труда и социального развития Омской области от 30.11.2009 N 54-п)

Перечень программных мероприятий (приложение N 2) определен на основе предварительного анализа состояния пожарной безопасности в учреждениях и территориальных органах Министерства и предусматривает:

- оборудование зданий системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, техническое обслуживание и ремонт;

- замену, ремонт, техническое обслуживание и контроль состояния электрических сетей и оборудования;

- огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений;

- обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, пожарным инструментом и инвентарем;

- оборудование объектов противопожарным водоснабжением;

- мероприятия, необходимые для устранения нарушений требований пожарной безопасности, выявленных подразделениями государственного пожарного надзора.

Мероприятия направлены на предотвращение пожаров, обнаружение их на ранней стадии возникновения и ограничение распространения, повышение условий безопасности людей на объектах учреждений и территориальных органов Министерства.

Описание целевых индикаторов реализации мероприятий Программы приведено в приложении N 2 к настоящей Программе.

- 5. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы составляет 3 года (2010 - 2012 годы).

- 6. Социальные, экономические и иные последствия

реализации Программы, риски ее реализации

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит к 2013 году обеспечить учреждения и территориальные органы Министерства современными средствами пожарной автоматики, что сократит время обнаружения пожаров на объектах, будет способствовать снижению материального ущерба.

Замена и капитальный ремонт электрооборудования приведут к снижению риска возникновения пожаров на объектах, а выполнение огнезащитной обработки сгораемых конструкций объектов и обеспечение их противопожарным водоснабжением будет способствовать ограничению распространения огня и созданию благоприятных условий для тушения пожара.

Реализация Программы позволит создать эффективную систему пожарной безопасности, снизить вероятность возникновения пожаров, исключить гибель и травматизм людей, сократить материальные потери от пожаров, развить и укрепить материально-техническую базу и повысить противопожарную защиту учреждений и территориальных органов Министерства.

В ходе реализации Программы могут возникнуть определенные риски. Возможно замедление проводимой работы по обеспечению пожарной безопасности учреждений и территориальных органов Министерства в результате передачи в оперативное управление учреждениям и территориальным органам Министерства дополнительных зданий и сооружений с высокой степенью незащищенности в противопожарном отношении. Также существует вероятность возникновения риска, связанная с изменением требований пожарной безопасности, непосредственно влияющих на значение запланированных целевых индикаторов.

Внутренние риски (недостаточная квалификация, недостаточная координация работ и т.д.) напрямую зависят от деятельности Министерства, учреждений, территориальных органов Министерства и могут быть ими предотвращены путем проведения мероприятий по повышению квалификации, утверждения плана работы по реализации Программы и т.д.

Таким образом, можно сделать вывод об относительной устойчивости Программы к воздействию внешних и внутренних факторов риска для ее реализации.

- 7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий Программы предусматривается из средств областного бюджета и иных источников финансирования. Объем финансирования на период действия Программы (2010 - 2012 годы) составляет 108835,3 тыс. руб., в том числе:

- 2010 год - 31835,3 тыс. руб. (Рз 10 Пр 06 - 1196,2 тыс. руб.; Рз 10 Пр 02 - 30639,1 тыс. руб., в том числе 15183,0 тыс. руб. внебюджетных средств учреждений);

- 2011 год - 44000,0 тыс. руб. (Рз 10 Пр 06 - 3678,5 тыс. руб.; Рз 10 Пр 02 - 40321,5 тыс. руб.);

- 2012 год - 33000,0 тыс. руб. (Рз 10 Пр 06 - 2532,8 тыс. руб.; Рз 10 Пр 02 - 30467,2 тыс. руб.).

Объем расходов на 2010 - 2012 годы определяется при формировании бюджетной росписи на соответствующий плановый период, а также при утверждении сметы доходов и расходов учреждений по приносящей доход деятельности.

Распределение объемов финансирования Программы на период 2010 - 2012 годов приведено в приложении N 2 к настоящей Программе.

Автоматическая пожарная сигнализация предназначена для обнаружения возникшего пожара в одном из помещений здания. Оборудование учреждений и территориальных органов Министерства системами пожарной автоматики регламентировано нормами пожарной безопасности, утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 года N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03). Системой оповещения людей о пожаре оборудуются здания с массовым пребыванием людей в целях извещения и своевременной безопасной эвакуации людей при пожаре в соответствии с нормами пожарной безопасности, утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 20 июня 2003 года N 323 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03). Согласно пунктам 96, 98 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденных приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 года N 313 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации" (ППБ 01-03) (далее - Правила), установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре должны осуществляться в соответствии с технической документацией заводов-изготовителей. В ходе реализации Программы необходимо смонтировать 88 систем пожарной автоматики и обеспечить техническое обслуживание и ремонт всех имеющихся автоматических установок пожарной сигнализации. Для этого потребуется 41126,1 тыс. руб.

Одним из основных нарушений требований пожарной безопасности в учреждениях и территориальных органах Министерства является нарушение правил монтажа и эксплуатации электрических сетей и оборудования. Для поддержания электрохозяйства в необходимом техническом состоянии Программой предусмотрены расходы в сумме 34979,9 тыс. руб.

В соответствии с требованиями пожарной безопасности здания с массовым пребыванием людей должны быть обеспечены пожарными гидрантами или водоемами. Отсутствие необходимого запаса воды для целей пожаротушения может привести к трагическим последствиям и крупному материальному ущербу. В соответствии со СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения", утвержденными Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16 мая 1989 года N 78 "Об утверждении СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" и СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения" и пунктом 91 Правил, пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны укомплектовываться пожарными рукавами и стволами, предназначенными для ликвидации мелких очагов пожара до прибытия пожарных подразделений. Программой запланировано оборудовать объекты учреждений и территориальных органов Министерства пожарными гидрантами или водоемами на сумму 8750,3 тыс. руб.

Для ликвидации мелких очагов пожара согласно пункту 108 Правил учреждения и территориальные органы Министерства обеспечиваются необходимым количеством первичных средств пожаротушения. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря на территории учреждений и территориальных органов Министерства оборудуются пожарные щиты. Для обеспечения учреждений и территориальных органов Министерства первичными средствами пожаротушения, инструментом, пожарным инвентарем, индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения, наглядной информацией по обеспечению пожарной безопасности и поддержания необходимого уровня укомплектованности необходимо в 2010 - 2012 годах израсходовать 5911,5 тыс. руб.

Как правило, пожары, возникшие в чердачных помещениях, распространяются по горючим материалам и конструкциям в короткий промежуток времени, что приводит к большим материальным потерям. Единственным способом снижения пожарной опасности материалов и конструкций чердачных помещений является огнезащитная обработка данных конструкций специальным составом и замена сгораемых утеплителей. С учетом сроков действия обработки сгораемых конструкций в период 2010 - 2012 годов необходимо произвести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений объектов на сумму 5258,6 тыс. руб.

В 2008 - 2009 годах в ходе пожарно-технических обследований объектов учреждений и территориальных органов Министерства подразделениями государственного пожарного надзора в числе прочих были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- отсутствие наружных эвакуационных лестниц и второго эвакуационного выхода;

- размеры и объемно-планировочные решения эвакуационных путей и выходов не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- наличие на путях эвакуации горючей отделки;

- отсутствие наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

В рамках реализации Программы предусмотрено 12808,9 тыс. руб. на устранение нарушений требований пожарной безопасности, выявленных подразделениями государственного пожарного надзора.

- Расходы на реализацию мероприятий Программы

по типам учреждений:

| N п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятия (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бюджетные учреждения Омской области - комплексные центры социального обслуживания населения, центр социальной адаптации, центры социального обслуживания, центры жилищных субсидий, социальных выплат и льгот |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование объектов системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, техническое обслуживание и ремонт | 4224,8 | 4713,6 | 4658,6 | 13597,0 |
| 2 | Замена, ремонт, техническое обслуживание и контроль состояния электрических сетей и оборудования | 1330,3 | 5253,9 | 4483,7 | 11067,9 |
| 3 | Оборудование объектов противопожарным водоснабжением | 347,6 | 256,0 | 7,0 | 610,6 |
| 4 | Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, пожарным инструментом и инвентарем | 107,8 | 549,5 | 452,8 | 1110,1 |
| 5 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений | 223,0 | 454,2 | 114,0 | 791,2 |
| 6 | Прочие мероприятия, необходимые для устранения нарушений требований пожарной безопасности, выявленных подразделениями государственного пожарного надзора | 925,0 | 1266,8 | 388,4 | 2580,2 |
| Итого |  | 7158,5 | 12494,0 | 10104,5 | 29757,0 |
| Бюджетные учреждения Омской области - центры социального обслуживания семьи и детей |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование объектов системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, техническое обслуживание и ремонт | 1092,1 | 1640,1 | 1831,6 | 4563,8 |
| 2 | Замена, ремонт, техническое обслуживание и контроль состояния электрических сетей и оборудования | 183,0 | 8911,2 | 2869,5 | 11963,7 |
| 3 | Оборудование объектов противопожарным водоснабжением | 0,0 | 1090,0 | 1620,0 | 2710,0 |
| 4 | Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, пожарным инструментом и инвентарем | 18,2 | 348,7 | 616,9 | 983,8 |
| 5 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений | 228,6 | 187,9 | 219,6 | 636,1 |
| 6 | Прочие мероприятия, необходимые для устранения нарушений требований пожарной безопасности, выявленных подразделениями государственного пожарного надзора | 930,0 | 2722,1 | 2224,8 | 5876,9 |
| Итого |  | 2451,9 | 14900,0 | 9382,4 | 26734,3 |
| Государственные стационарные учреждения социального обслуживания Омской области (в ред. Приказа Министерства труда и социального развития Омской области от 30.11.2009 N 54-п) |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование объектов системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, техническое обслуживание и ремонт | 7357,4 | 5283,3 | 5460,0 | 18100,7 |
| 2 | Замена, ремонт, техническое обслуживание и контроль состояния электрических сетей и оборудования | 4963,2 | 2945,3 | 2129,9 | 10038,4 |
| 3 | Оборудование объектов противопожарным водоснабжением | 2240,9 | 2684,7 | 447,1 | 5372,7 |
| 4 | Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, пожарным инструментом и инвентарем | 1325,8 | 1096,0 | 1326,0 | 3747,8 |
| 5 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений | 1823,1 | 542,0 | 1282,0 | 3647,1 |
| 6 | Прочие мероприятия, необходимые для устранения нарушений требований пожарной безопасности, выявленных подразделениями государственного пожарного надзора | 3318,3 | 376,2 | 335,3 | 4029,8 |
| Итого |  | 21028,7 | 12927,5 | 10980,3 | 44936,5 |
| Территориальные органы Министерства труда и социального развития Омской области |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование объектов системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, техническое обслуживание и ремонт | 965,4 | 1931,1 | 1968,1 | 4864,6 |
| 2 | Замена, ремонт, техническое обслуживание и контроль состояния электрических сетей и оборудования | 200,6 | 1296,8 | 412,5 | 1909,9 |
| 3 | Оборудование объектов противопожарным водоснабжением | 0,0 | 48,0 | 9,0 | 57,0 |
| 4 | Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, пожарным инструментом и инвентарем | 0,0 | 32,6 | 37,2 | 69,8 |
| 5 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений | 25,2 | 53,0 | 106,0 | 184,2 |
| 6 | Прочие мероприятия, необходимые для устранения нарушений требований пожарной безопасности, выявленных подразделениями государственного пожарного надзора | 5,0 | 317,0 | 0,0 | 322,0 |
| Итого |  | 1196,2 | 3678,5 | 2532,8 | 7407,5 |
| Всего |  | 31835,3 | 44000,0 | 33000,0 | 108835,3 |

В случае недостаточного финансирования Программы мероприятия будут реализованы не в полном объеме, что повлияет на достижение всех целевых индикаторов Программы.

- 8. Система управления реализацией Программы

После утверждения Программы Министерством разрабатывается план работы по реализации Программы, который устанавливает процедуры внутренней организации деятельности Министерства и его взаимодействия с учреждениями и территориальными органами Министерства по достижению запланированных целей и задач, выполнению установленных мероприятий.

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий Программы, со стороны учреждений и территориальных органов Министерства являются руководители учреждений и территориальных органов Министерства.

Исполнителями, ответственными за реализацию каждого мероприятия Программы, со стороны Министерства являются:

- Степанов А.А. - исполняющий обязанности руководителя департамента обеспечения социального обслуживания населения Министерства;

- Малинина Т.Н. - начальник управления демографической и семейной политики Министерства;

- Денисов Е.В. - руководитель департамента социальной поддержки Министерства;

- Дугин В.И. - руководитель департамента организационного и информационного обеспечения Министерства.

В процессе ежегодного мониторинга реализации Программы Министерством осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов реализации Программы.

Ежегодно, не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, Министерство представляет отчеты о выполнении Программы в Министерство финансов Омской области.

Министерство организует проверки выполнения программных мероприятий, обращая особое внимание на эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверок готовятся анализ и замечания о ходе работ по реализации Программы и предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Оперативное управление и контроль реализации Программы возлагаются на департамент обеспечения социального обслуживания населения Министерства (в части государственных стационарных учреждений социального обслуживания Омской области, бюджетных учреждений Омской области - комплексных центров социального обслуживания населения, центра социальной адаптации, бюджетных учреждений Омской области - центров социального обслуживания), управление демографической и семейной политики Министерства (в части бюджетных учреждений Омской области - центров социального обслуживания семьи и детей), департамент организационного и информационного обеспечения Министерства (в части территориальных органов Министерства), департамент социальной поддержки Министерства (в части областного центра жилищных субсидий, социальных выплат и льгот и его филиалов в районах области).

(в ред. Приказа Министерства труда и социального развития Омской области от 30.11.2009 N 54-п)

_______________

- Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Обеспечение пожарной безопасности

бюджетных учреждений социального

обслуживания и территориальных органов

Министерства труда и социального развития

Омской области" на 2010 - 2012 годы

ОПИСАНИЕ

целевых индикаторов ведомственной целевой программы

"Обеспечение пожарной безопасности государственных

учреждений социального обслуживания и территориальных

органов Министерства труда и социального развития

Омской области" на 2010 - 2012 годы

(в ред. Приказа Министерства труда и социального развития

Омской области от 30.11.2009 N 54-п)

┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                          │                             Целевые индикаторы                              │

│                          ├───────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────┤

│  Наименование задачи     │                           │         │          Значения индикаторов         │

│                          │  Наименование индикатора  │ Единица ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│                          │                           │измерения│1 января │1 января │1 января │1 января │

│                          │                           │         │2010 года│2011 года│2012 года│2013 года│

├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│           1              │             2             │    3    │    4    │    5    │    6    │    7    │

├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Повышение уровня          │Доля объектов, деревянные  │         │         │         │         │         │

│противопожарной защиты    │конструкции которых        │    %    │    61   │   77    │    89   │   100   │

│государственных учреждений│обработаны огнезащитным    │         │         │         │         │         │

│социального               │составом                   │         │         │         │         │         │

│обслуживания (далее -     ├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│учреждения) и             │Доля объектов, на которых  │         │         │         │         │         │

│территориальных органов   │проводятся плановые замеры │         │         │         │         │         │

│Министерства труда и      │сопротивления изоляции     │    %    │    21   │   51    │    77   │   100   │

│социального развития      │токоведущих частей силового│         │         │         │         │         │

│Омской области (далее -   │и осветительного           │         │         │         │         │         │

│Министерство)             │оборудования               │         │         │         │         │         │

│(в ред. Приказа Министерства труда  и социального развития Омской области от 30.11.2009 N 54-п)         │

├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Создание необходимой      │Укомплектованность объектов│         │         │         │         │         │

│материально-технической   │системами автоматической   │         │         │         │         │         │

│базы для тушения          │пожарной сигнализации,     │    %    │    84   │   93    │    98   │   100   │

│пожаров и спасения        │оповещения людей при пожаре│         │         │         │         │         │

│людей                     │и системами автоматического│         │         │         │         │         │

│                          │пожаротушения              │         │         │         │         │         │

├──────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│                          │Вывод сигнала о            │         │         │         │         │         │

│                          │срабатывании с пульта      │         │         │         │         │         │

│                          │автоматической пожарной    │         │         │         │         │         │

│                          │сигнализации учреждения на │         │         │         │         │         │

│                          │пульт пожарной охраны в    │    %    │   86    │   92    │    99   │   100   │

│                          │автоматическом режиме в    │         │         │         │         │         │

│                          │учреждениях и              │         │         │         │         │         │

│                          │территориальных органах    │         │         │         │         │         │

│                          │Министерства               │         │         │         │         │         │

└──────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

- Приложение N 2

к ведомственной целевой программе

"Обеспечение пожарной безопасности

бюджетных учреждений социального

обслуживания и территориальных органов

Министерства труда и социального развития

Омской области" на 2010 - 2012 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение

пожарной безопасности бюджетных учреждений социального

обслуживания и территориальных органов Министерства труда

и социального развития Омской области" на 2010 - 2012 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Наименование целевого индикатора | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование объектов системами пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, техническое обслуживание и ремонт | Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на 88 объектах, техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре | 13906,7 | 14268,1 | 14918,3 | Укомплектованность объектов системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре и системами автоматического пожаротушения | 84% | 93% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Вывод сигнала о срабатывании с пульта автоматической пожарной сигнализации учреждения на пульт пожарной охраны в автоматическом режиме в учреждениях и территориальных органах Министерства | 86% | 92% | 100% |
| 2 | Замена, ремонт, техническое обслуживание и контроль состояния электрических сетей и оборудования | Замена, ремонт, техническое обслуживание электрических сетей и оборудования, замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, установка устройства защитного отключения | 6878,0 | 21613,2 | 10895,6 | Доля объектов, на которых проводятся плановые замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования | 21% | 51% | 100% |
| 3 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений | Проведение обработки деревянных конструкций чердачных помещений специальным огнезащитным составом | 2349,9 | 1237,1 | 1721,6 | Доля объектов, деревянные конструкции которых обработаны огнезащитным составом | 61% | 77% | 100% |
| Вспомогательные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Оборудование объектов противопожарным водоснабжением | Устройство пожарных гидрантов и водоемов, укомплектование пожарных кранов пожарными рукавами и стволами | 2588,5 | 5278,7 | 2083,1 | Выполнение требований пожарной безопасности в части оборудования объектов противопожарным водоснабжением | Выпол- нено | Выпол- нено | Выпол- нено |
| 5 | Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, пожарным инструментом и инвентарем | Приобретение огнетушителей, инструмента, пожарного инвентаря, индивидуальных средств защиты органов дыхания; оформление наглядной информации; техническое обслуживание огнетушителей | 1451,8 | 2326,8 | 2756,5 | Укомплектование учреждений и территориальных органов Министерства первичными средствами пожаротушения | Выпол- нено | Выпол- нено | Выпол- нено |
| 6 | Прочие мероприятия, необходимые для устранения нарушений требований пожарной безопасности, выявленных подразделениями государственного пожарного надзора | Демонтаж горючей отделки на путях эвакуации, устройство эвакуационных лестниц и выходов, расширение эвакуационных путей и выходов, ремонт вентиляционных систем, установка и ремонт устройств для самозакрывания дверей | 5178,3 | 4682,1 | 2948,5 | Устранение нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с предписаниями государственного пожарного надзора | Выпол- нено | Выпол- нено | Выпол- нено |